Приложение №1 
к государственному контракту

от «___» ____ 202_ г. №_______

Техническое задание

на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории кадастровых кварталов в муниципальных образованиях Забайкальского края

1.	Выполнение комплексных кадастровых работ осуществляется 
в соответствии с требованиями.

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности;

- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федерального закона от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2148                        «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 04.03.2017 г. № 262 «Об утверждении Правил предоставления пространственных данных и материалов, содержащихся в государственных фондах пространственных данных, в том числе правил подачи заявления о предоставлении указанных пространственных данных и материалов, включая форму такого заявления и состав прилагаемых к нему документов»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.03.2017 г. № 299 «Об утверждении Правил определения размера платы за предоставление пространственных данных и материалов, содержащихся в государственных фондах пространственных данных, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 04.08.2021 № П/0337 (ред. от 20.06.2022) «Об установлении формы карты-плана территории, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к их подготовке»;

- Приказа Минэкономразвития России от 20.04.2015 № 244 «Об утверждении формы                     и содержания протокола заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ»;

- Приказа Минэкономразвития России от 23.04.2015 № 254 «Об утверждении формы извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ и примерной формы                               и содержания извещения о проведении заседания согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ»;

- Приказа Минэкономразвития России от 06.11.2019 № 728 «Об утверждении формы сведений о выявленных расположенных в границах выполнения комплексных кадастровых работ земельных участках, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют документы, устанавливающие или подтверждающие право пользования земельным участком, в том числе на условиях сервитута, либо иные документы, допускающие в соответствии с земельным законодательством использование земельных участков без предоставления или установления сервитута, а также зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы»;

- Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований 
к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машинно-места»;

- Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 14 февраля 2023 г. № П/0036 «Об установлении порядка согласования и утверждения землеустроительной документации, порядка создания и ведения государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, а также порядка их использования»;

- Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16.03.2017 № П/0115 «Об организации работ по размещению на официальном сайте Росреестра XML-схемы, используемой для формирования XML-документа – карта-плана территории в форме электронного документа»;

- иных нормативных правовых актов в области выполнения работ по предмету настоящего контракта;

иных нормативных правовых актов.

2. Цель и задачи.

2.1. Целью настоящей работы является:

- уточнение местоположения границ земельных участков, расположенных в отношении кадастровых кварталов, на территории которых проводятся комплексные кадастровые работы;

- установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, указанных в части 1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ;

- обеспечение образования земельных участков, на которых расположены здания, 
в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами;

- обеспечение образования земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами                          и другими объектами;

- исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости.

2.2. Комплексные кадастровые работы проводятся в отношении всех объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах, в том числе:

- земельных участков, сведения Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о которых не соответствуют установленным на основании Федерального закона № 218-ФЗ требованиям к описанию местоположения границ земельных участков;

- земельных участков, образование которых предусмотрено документами, указанными                 в части 6 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ;

- зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в ЕГРН.

2.3. Задачи:

- подготовить карту-план территории (далее – КПТР), содержащую необходимые для внесения в ЕГРН сведений о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом 
№ 221-ФЗ и Федеральным законом № 218-ФЗ;

- обеспечить представление КПТР в орган регистрации прав;

- обеспечить внесение сведений, содержащихся в КПТР в ЕГРН. Об объектах недвижимости, в отношении которых осуществлены комплексные кадастровые работы в кадастровых кварталах, указанных в приложении 1.1 к настоящему техническому заданию.

3. Исходные данные.

3.1. В качестве основных исходных материалов и данных для выполнения работ используются:

сведения ЕГРН;

картографические материалы, хранящиеся в государственных фондах пространственных данных;

документы и материалы государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства;

данные единой электронной картографической основы;

каталоги координат пунктов государственной геодезической сети, геодезических сетей специального назначения.

ситуационные планы, содержащиеся в технических паспортах объектов недвижимости, расположенных на таких земельных участках, подготовленных органами и организациями по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации; материалы лесоустройства, планово-картографические материалы, имеющиеся в районных органах архитектуры, строительства и жилищного хозяйства, городских, поселковых, сельских органах местной администрации; документы по территориальному планированию (в том числе планшеты) муниципальных образований (схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов); и иные документы, позволяющие однозначно установить описание местоположения объекта недвижимости.

3.2. В случае выполнения комплексных кадастровых работ с учетом особенностей, установленных частью 6 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ, используются соответствующие материалы для выполнения таких работ.

4. Объем работ и основные требования к ним.

Единица работ: один объект недвижимости, расположенный на территории кадастрового квартала муниципального образования Забайкальского края.

Комплексные кадастровые работы выполняются на территории муниципальных образований Забайкальского края в отношении всех объектов недвижимости, расположенных на территории кадастровых кварталов муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Забайкальского края, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Забайкальского края от 18.05.2022 № 177-р (с изменениями от 29.12.2023) (далее – Распоряжение).

По мере определения стоимости единицы работ по результатам закупки Заказчик формирует общий объем работ и передает Исполнителю заявку с указанием кадастровых кварталов, на территории которых необходимо выполнить комплексные кадастровые работы, и прогнозируемое количество объектов недвижимости, расположенных в этих кадастровых кварталах. При этом такой перечень кадастровых кварталов формируется из утвержденного Распоряжением перечня кадастровых кварталов муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Забайкальского края.

Исполнитель выполняет комплексные кадастровые работы в отношении всех объектов недвижимости, расположенных на территории кадастровых кварталов муниципальных образований Забайкальского края, на основании заявки Заказчика.

Перечень видов работ, подлежащих выполнению в отношении одной единицы работ, приведен в разделе 6 настоящего описания объекта закупки (Технического задания).

Заявка в течении 3 (трех) рабочих дней с даты заключения государственного контракта направляется Заказчиком Исполнителю посредством электронной почты на электронный адрес, указанный в разделе 13 заключенного государственного контракта, или получается нарочно представителем Исполнителя у Заказчика.

В течении двух недель после получения заявки, Исполнитель предоставляет Заказчику информацию о количестве объектов недвижимости в разрезе каждого кадастрового квартала.

Оплате подлежат фактически выполненные работы в отношении объектов недвижимости, включая и земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в кадастровых кварталах муниципальных образований Забайкальского края согласно заявке Заказчика, сведения о границах, которых в установленном порядке будут внесены в ЕГРН, в том числе образуемых, справочных, исправляемых, уточняемых.

Окончательное количество объектов недвижимости в КПТР, подготовленной в результате выполнения комплексных кадастровых работ, может отличаться от прогнозного количества объектов недвижимости, указанного в заявке Заказчика определяемого в порядке, указанном в пункте 4 технического задания, и указанного в заявке(ах). Это не является основанием для изменения цены Контракта и (или) других условий Контракта.

5. Сроки выполнения работ:

5.1. Работы выполняются в сроки, указанные в Графике выполнения работ (Приложение  № 2 к Контракту).

5.2. Исполнитель вправе выполнить вышеуказанные работы досрочно.

5.3. Исполнитель осуществляет представление результатов по этапам работ по готовности соответствующих материалов в отношении отдельного кадастрового квартала (карты-плана территории).

6. Содержание работ.

6.1. Подготовительный этап.

6.1.1. В рамках подготовительного этапа Заказчик обязан:

оказать содействие Исполнителю в получении Исполнителем документов, необходимых для выполнения комплексных кадастровых работ, исходных данных 
в объеме, предусмотренном Федеральным законом № 221-ФЗ;

сформировать согласительную комиссию в соответствии с частью 1 
статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ.

6.1.2. В рамках подготовительного этапа Исполнитель обязан:

получить документы, содержащие необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные;

уведомить правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федеральным законом № 221-ФЗ объектами комплексных кадастровых работ, о начале выполнения таких работ в порядке, установленном статьей 42.7 Федерального закона № 221-ФЗ;

осуществить прием документов в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона № 221-ФЗ;

предоставить в орган регистрации прав заявления о внесении 
в ЕГРН сведений об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также с лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права или обременение объекта недвижимости (далее – адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя), если указанные лица являются правообладателями объектов недвижимости, в отношении которых выполняются комплексные кадастровые работы, и заявлений о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с предоставленными правообладателями этих объектов и заверенными в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона № 218-ФЗ, копиями документов, устанавливающих или подтверждающих права на эти объекты недвижимости, которые в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона № 218-ФЗ считаются ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в ЕГРН либо права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и не прекращены и государственный кадастровый учет которых не осуществлен.

6.1.3. В результате подготовительного этапа Заказчику предоставляется информация (отчет) о ходе выполнения подготовительного этапа работ. Отчет должен содержать следующую информацию:

о получении Исполнителем исходных картографических и геодезических данных;

о наличии необходимых документов, указанных в части 6 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ, для проведения работ;

сводный перечень полученных документов и сведений;

об уведомлении правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ объектами комплексных кадастровых работ, о начале таких работ и иных заинтересованных лиц;

количество правообладателей, которым направлено извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ;

сводный перечень полученных документов от правообладателей;

количество поданных заявлений о внесении в ЕГРН сведений об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе;

о ранее учтенных земельных участках в соответствии с частями 4, 4.1 статьи 42.6 Федерального закона № 221-ФЗ;

количество поданных заявлений о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости.

6.2. 1 этап.

6.2.1. Исполнитель обязан:

Обследовать пункты исходной геодезической основы (в случае выполнения работ геодезическим методом, методом спутниковых геодезических измерений (определений);

выполнить геодезические работы – сгущение съемочного обоснования (в случае выполнения работ геодезическим методом, методом спутниковых геодезических измерений (определений);

выполнить цифровую аэрофотосъемку местности на территорию кадастровых кварталов с точностью, необходимой для внесения сведений в ЕГРН объектов недвижимости в масштабе 1:500. Цифровая аэрофотосъемка местности выполняется в случае отсутствия ортофотопланов в Федеральном фонде пространственных данных (далее - ФФПД). При их наличии их ФФПД, Исполнитель обязан запросить их и использовать в работе. При проведении цифровой аэрофотосъемки местности Исполнитель должен обладать действующей лицензией на право проведения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной Федеральной службой безопасности Российской Федерации или ее территориальными органами;

определить координаты характерных точек границ объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы, методами, определенными Приказом № 0337;

определить перечень объектов недвижимости, сведения о которых необходимо включить карту-план территории;

указать на местности местоположение границ земельных участков в соответствии 
с подготовленным проектом карты-плана территории в случае, предусмотренном частью 1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ;

подготовить информацию о возможности образования земельных участков на территории выполнения комплексных кадастровых работ, включающую кадастровые номера исходных земельных участков, сведения о способе образования земельных участков, местоположении границ, площади и виде (видах) разрешенного использования образуемых земельных участков, в случае, если в результате уточнения местоположения границ земельного участка, в отношении которого выполняются комплексные кадастровые работы, за исключением случая исправления реестровой ошибки в описании местоположения границ земельного участка, получено значение площади земельного участка, которое превышает значение площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, либо более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен (часть 4 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ);

запросить письменное согласие у правообладателя земельного участка с результатами комплексных кадастровых работ в случае, если при исправлении реестровой ошибки в описании местоположения границ такого земельного участка получено значение площади земельного участка, которое меньше значения площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на десять процентов, и отсутствует возможность соблюдения требований пункта 1 части 3 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ;

направить сведений о выявленных объектах (включая сведения о местоположении границ и площади земельного участка, местоположении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке) Заказчику и в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного земельного надзора в случае выявления расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ земельных участков, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют документы, устанавливающие или подтверждающие право пользования земельным участком, в том числе на условиях сервитута, либо иные документы, допускающие в соответствии с земельным законодательством использование земельных участков без предоставления или установления сервитута, а также зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН отношении которых у использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы;

сформировать карты-плана территории в виде XML-документа.

6.2.2. В результате 1 этапа Исполнитель представляет Заказчику:

- проекты карт-планов территории, в формате PDF/A-документов с текстовым слоем, обеспечивающим поиск информации по содержимому файла, созданных с использованием специализированного программного обеспечения, с применением картографической основы, в отношении всей территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, в масштабе, обеспечивающем читаемость местоположения характерных точек границ земельных участков, допускается оформление карты-плана территории на нескольких листах, в том числе с применением выносок (врезок).

- сводный перечень в формате «xls» земельных участков в КПТР содержащий: кадастровый номер земельных участков, адрес (местоположение), площадь по ЕГРН, площадь по КПТР, категория земельного участка, вид разрешенного использования земельных участков, кадастровые номера объектов капитального строительства, расположенные на земельном участке;

проверить подготовленные карты-планы территории с использованием сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера».

6.3. 2 этап.

6.3.1. Исполнитель обязан:

направить проекты карта-планов территории для анализа пространственных данных в филиал ППК «Роскадастр» по Забайкальскому краю;

обеспечить исправление замечаний к проектам карта-планов территории, полученных ППК «Роскадастр» по Забайкальскому краю;

представить в согласительную комиссию проекты карт-планов территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе, для его рассмотрения и утверждения на заседаниях согласительной комиссии;

представить схему границ земельных участков в бумажном и электроном в виде совмещенную с ортофотопланом, разместить в сети интернет WMS слой для ознакомления;

участвовать в заседаниях согласительной комиссии по рассмотрению представленных проектов карт-планов территории;

обеспечить техническое сопровождение оформления результатов работы согласительной комиссии в соответствии с частью 18 статьи 42.10 Федерального закона №221-ФЗ представить протокол на согласительную комиссию до утверждения КПТР в окончательной редакции;

вносить необходимые изменения в карту-план территории в соответствии с заключениями согласительной комиссии о необходимости изменения Исполнителем комплексных кадастровых работ карты-плана территории;

по результатам согласования оформить карту-план территорий в окончательной редакции;

6.3.2. В результате 2 этапа Исполнитель представляет Заказчику проекты карт-планов территории для его рассмотрения и утверждения; сведения об указанных в части 4.1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ выявленных объектах, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ; информацию о выявленных объектах, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, и (или) предусмотренную частью 4 статьи 42.8 Федерального закона № 221; информацию о границах фактического использования земельных участков в случае, если сведения о таких границах не могут быть внесены в ЕГРН при осуществлении государственного кадастрового учета в связи с уточнением местоположения границ земельного участка и для указанной цели требуется образование нового земельного участка в установленном Земельным кодексом Российской Федерации порядке (при наличии таких сведений и (или) информации).

6.3.3. Заказчик обязан утвердить представленную карту-план территории в течение 5 рабочих дней.

6.3.4. Результатом 2 этапа являются утвержденные Заказчиком карты-планы территории.

6.4. 3 этап

6.4.1. Заказчик обязан направить карта-планы территорий в срок 
не более 3  рабочих дней со дня их утверждения в орган регистрации прав в порядке, установленном частью 3 статьи 19 Федерального закона № 218-ФЗ для внесения сведений об объектах недвижимости в ЕГРН;

6.4.2. В случае приостановления осуществления государственного кадастрового учета Исполнитель обязан в течение десяти рабочих дней устранить причины такого приостановления.

6.4.3. Заказчик получает документы по результатам внесения сведений в ЕГРН.

6.4.4. Сдача приемка результатов работ осуществляется в соответствии с разделом 5 Контракта.

7. Результат работ.

7.1. Результатом выполнения комплексных кадастровых работ является внесение сведений об объектах недвижимости, содержащихся в картах-планах территорий кадастровых кварталов в ЕГРН.

8. Требования по приемке работ.

Не позднее срока, указанного в Графике выполнения комплексных кадастровых работ (Приложение № 2 к Контракту), Исполнитель обеспечивает осуществление процедуры внесения сведений об объектах недвижимости, включенных в карты-планы территории в ЕГРН, путем своевременного представления необходимых документов в орган кадастрового учета, в случае выявленных замечаний их устранения.

Приложение № 1.1.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Чита

О внесении изменений в перечень кадастровых кварталов, 
в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ в 2023-2024 годах

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ в 2023-2024 годах, утвержденный распоряжением Правительства Забайкальского края от 18 мая 2022 года № 177-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Забайкальского края от 14 июня 2022 года № 208-р, от 22 декабря 2022 года № 526-р).

Первый заместитель

председателя Правительства

Забайкальского края                                                                               А.И.Кефер

# УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства

Забайкальского края

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ

в 2023-2024 годах, утвержденный распоряжением Правительства Забайкальского края от 18 мая 2022 года № 177-р

Перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ в 2023-2024 годах, утвержденный указанным распоряжением, изложить в следующей редакции:

|  | «УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Забайкальского края от 18 мая 2022 года № 177-р (в редакции распоряжения Правительства Забайкальского края ) |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ в 2023-2024 годах

| № п/п | Наименование муниципального образования Забайкальского края | Кадастровый квартал | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ, с учетом резервных кадастровых кварталов, которые в расчетах сумм запрошенных объемов не участвовали |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальный район «Агинский район» Забайкальского края |  |  | 75:33:060101 75:33:080101 75:33:080103 75:33:110101 75:33:110102 75:33:110103 75:33:110104 75:33:110105 75:33:120101 |  | Земли населенных пунктов |
| 1.2. | Муниципальный район «Александрово-Заводский район» Забайкальского края |  |  | 75:02:170101 75:02:170102 75:02:190101 75:02:190103 |  | Земли населенных пунктов |
| 1.3. | Муниципальный район «Борзинский район» Забайкальского края |  |  | 75:04:160132 75:04:160133 75:04:160303 75:04:160308 75:04:160309 75:04:160311 75:04:160321 75:04:160323 75:04:160324 75:04:160325 75:04:160331 75:04:160338 75:04:160340 75:04:160409 |  | Земли населенных пунктов |
| 1.4. | Муниципальный район «Дульдургинский район» Забайкальского края |  |  | 75:35:010104 75:35:010106 75:35:010108 75:35:010109 75:35:010110 75:35:010111 75:35:010112 75:35:010113 75:35:010114 75:35:010115 75:35:010116 75:35:010117 75:35:010118 75:35:010119 75:35:010120 75:35:010121 75:35:010122 75:35:010123 75:35:010129 75:35:080101 75:35:100101 75:35:110101 75:35:130101 75:35:120101 |  | Земли населенных пунктов |
| 1.5. | Муниципальный район «Забайкальский район» Забайкальского края |  |  | 75:06:050102 75:06:050103 |  | Земли населенных пунктов |
| 1.6. | Муниципальный район «Карымский район» Забайкальского края |  |  | 75:08:070133 75:08:070143 75:08:070144 75:08:070145 75:08:070146 75:08:070147 75:08:070148 75:08:070152 75:08:070156 75:08:070157 75:08:070159 75:08:070161 75:08:070162 75:08:070163 75:08:070164 75:08:070166 75:08:070168 |  | Земли населенных пунктов |
| 1.7. | Муниципальный район «Могойтуйский район» Забайкальского края |  |  | 75:34:010101 75:34:090101 75:34:160101 |  | Земли населенных пунктов |
| 1.8. | Муниципальный район «Могочинский район» Забайкальского края |  |  | 75:28:130103 75:28:130107 75:28:130108 75:28:130109 75:28:130113 75:28:130115 75:28:130116 75:28:130118 75:28:250102 75:28:250103 75:28:250105 75:28:250106 75:28:250107 75:28:250108 75:28:250109 75:28:250110 75:28:250111 75:28:250112 75:28:250113 75:28:250114 75:28:250115 75:28:250118 75:28:250119 75:28:250120 75:28:250121 75:28:250124 75:28:390101 |  | Земли населенных пунктов |
| 1.9. | Муниципальный район «Ононский район» Забайкальского края |  |  | 75:15:090108 75:15:120101 75:15:120102 75:15:170101 75:15:170102 75:15:180101 75:15:180102 75:15:210101 75:15:210102 |  | Земли населенных пунктов |
| 1.10. | Муниципальный район «Тунгокоченский район» Забайкальского края |  |  | 75:27:010101 75:27:080101 75:27:080102 75:27:090101 75:27:140123 75:27:140133 75:27:140136 75:27:160101 |  | Земли населенных пунктов |
| 1.11. | Муниципальный район «Улётовский район» Забайкальского края |  |  | 75:19:170112 75:19:170131 75:19:170144 75:19:170147 75:19:170152 75:19:170160 |  | Земли населенных пунктов |
| 1.12. | Муниципальный район «Хилокский район» Забайкальского края |  |  | 75:20:040101 75:20:040102 75:20:060101 75:20:060102 75:20:060103 75:20:060104 75:20:060105 75:20:060106 75:20:060107 75:20:060108 75:20:060109 75:20:060110 75:20:060111 75:20:090101 75:20:090102 75:20:090103 75:20:160101 75:20:160102 75:20:160103 75:20:160104 75:20:160105 75:20:160106 75:20:180101 75:20:180102 75:20:180103 75:20:180104 75:20:180105 75:20:200101 75:20:200102 75:20:200103 75:20:200104 75:20:200105 75:20:200106 75:20:200107 75:20:200108 |  | Земли населенных пунктов |
| 1.13. | Муниципальный район «Чернышевский район» Забайкальского края |  |  | 75:21:050101 75:21:050102 75:21:200101 75:21:200102 75:21:200103 75:21:200104 75:21:220101 75:21:220102 |  | Земли населенных пунктов |
| 1.14. | Муниципальный район «Читинский район» Забайкальского края |  |  | 75:22:110101 75:22:110102 75:22:110103 75:22:120101 75:22:140102 75:22:160101 75:22:160102 75:22:160103 75:22:170101 75:22:170102 75:22:170125 75:17:170128 75:22:170135 75:22:170136 75:22:170138 75:22:170143 75:22:170144 75:22:170145 75:22:170147 75:22:180101 75:22:210101 75:22:210102 75:22:250101 75:22:260105 75:22:260102 75:22:260104 75:22:260106 75:22:260107 75:22:350107 75:22:350108 75:22:350109 75:22:350111 75:22:350114 75:22:350116 75:22:350117 75:22:350119 75:22:350121 75:22:350124 75:22:360101 75:22:360102 75:22:360103 75:22:380101 75:22:380102 75:22:390102 75:22:420101 75:22:420102 75:22:430102 75:22:510101 75:22:510102 75:22:520101 75:22:520102 75:22:520103 75:22:520104 75:22:520105 75:22:520106 75:22:520107 75:22:520108 75:22:520109 75:22:520110 75:22:530101 75:22:530102 75:22:540101 75:22:540102 75:22:660109 75:22:660120 75:22:660121 75:22:660122 75:22:660201 75:22:661201 75:22:661301 75:22:670101 75:22:680401 75:22:680601 75:22:681001 75:22:681201 75:22:690101 75:22:700101 75:22:700102 75:22:700301 75:22:710102 75:22:710103 75:22:710201 75:22:730801 75:22:770101 75:22:780106 75:22:802101 75:22:802401 75:22:802501 75:22:850901 75:22:851001 |  | Земли населенных пунктов |
| 1.15. | Муниципальный район «Шилкинский район» Забайкальского края |  |  | 75:24:170101 75:24:170102 75:24:170104 75:24:170105 75:24:170106 75:24:170107 75:24:170108 75:24:170109 75:24:170110 75:24:170111 75:24:170112 75:24:170113 75:24:170116 75:24:210101 75:24:210110 75:24:210111 75:24:210112 75:24:210113 75:24:210114 75:24:210115 75:24:210116 75:24:210117 75:24:210118 75:24:210119 75:24:210120 75:24:210121 75:24:210122 75:24:210123 75:24:210124 75:24:210125 75:24:210126 75:24:210127 75:24:210128 75:24:210129 |  | Земли населенных пунктов |
| 1.16. | Городской округ «Поселок Агинское» Забайкальского края |  |  | 75:33:180111 75:33:180112 75:33:180113 75:33:180119 75:33:180121 75:33:180122 75:33:180123 75:33:180124 75:33:180125 75:33:180126 75:33:180127 75:33:180130 75:33:180131 75:33:180132 75:33:180133 75:33:180134 75:33:180135 75:33:180136 75:33:180137 75:33:180138 75:33:180139 75:33:180144 75:33:180145 |  | Земли населенных пунктов |
| 1.17. | Городской округ «Город Петровск-Забайкальский» Забайкальского края |  |  | 75:16:310047 75:16:310069 75:16:310081 75:16:310082 75:16:310084 75:16:310085 75:16:310086 75:16:310087 75:16:310091 75:16:310092 75:16:310093 75:16:310094 75:16:310095 |  | Земли населенных пунктов |
| 1.18. | Городской округ «Город Чита» |  |  | 75:32:010203 75:32:010204 75:32:010211 75:32:010212 75:32:010215 75:32:010217 75:32:010219 75:32:010327 75:32:010345 75:32:010350 75:32:010355 75:32:010417 75:32:010420 75:32:010430 75:32:010605 75:32:010622 75:32:010636 75:32:010640 75:32:010646 75:32:010649 75:32:010669 75:32:010670 75:32:010706 75:32:020102 75:32:020118 75:32:020131 75:32:020162 75:32:020218 75:32:020315 75:32:020318 75:32:020322 75:32:020323 75:32:020508 75:32:020516 75:32:020517 75:32:020521 75:32:020526 75:32:020527 75:32:020528 75:32:020801 75:32:020802 75:32:020803 75:32:020808 75:32:020809 75:32:020811 75:32:020815 75:32:021150 75:32:021220 75:32:021223 75:32:030106 75:32:030108 75:32:030109 75:32:030114 75:32:030116 75:32:030118 75:32:030128 75:32:030142 75:32:030144 75:32:030161 75:32:030166 75:32:030170 75:32:030176 75:32:030179 75:32:030186 75:32:030501 75:32:030503 75:32:030506 75:32:030508 75:32:030519 75:32:030520 75:32:030601 75:32:030603 75:32:030604 75:32:030609 75:32:030610 75:32:030628 75:32:030642 75:32:030650 75:32:030659 75:32:030701 75:32:030723 75:32:030738 75:32:030758 75:32:030759 75:32:030760 75:32:030807 75:32:030809 75:32:030864 75:32:030869 75:32:040201 75:32:040211 75:32:040303 75:32:040318 75:32:040333 75:32:040337 75:32:040338 75:32:040339 75:32:040340 75:32:040342 75:32:040343 75:32:040349 75:32:040362 75:32:040507 75:32:040508 75:32:040509 75:32:040512 75:32:040513 75:32:040701 75:32:040734 |  | Земли населенных пунктов |
| 1.19. | Приаргунский муниципальный округ Забайкальского края |  |  | 75:17:140101 75:17:140103 75:17:160101 75:17:140104 75:17:180102 75:17:180112 75:17:180113 75:17:180114 75:17:180116 75:17:180118 75:17:180224 |  | Земли населенных пунктов |
| 2. Перечень кадастровых кварталов, указанных в заявке Забайкальского края о предоставлении субсидии на проведение комплексных кадастровых работ в 2023 году |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Муниципальный район «Агинский район» Забайкальского края | 75:33:060101 |  |  | Земли населенных пунктов |
| 2.2. |  | Муниципальный район «Борзинский район» Забайкальского края | 75:04:160308 75:04:160309 75:04:160324 |  |  | Земли населенных пунктов |
| 2.3. |  | Муниципальный район «Дульдургинский район» Забайкальского края | 80:03:080101 80:03:100101 80:03:110101 80:03:010129 |  |  | Земли населенных пунктов |
| 2.4. |  | Муниципальный район «Ононский район» Забайкальского края | 75:15:120102 |  |  | Земли населенных пунктов |
| 2.5. |  | Муниципальный район «Тунгокоченский район» Забайкальского края | 75:27:090101 |  |  | Земли населенных пунктов |
| 2.6. |  | Муниципальный район «Хилокский район» Забайкальского края | 75:20:160101 |  |  | Земли населенных пунктов |
| 2.7. |  | Муниципальный район «Читинский район» Забайкальского края | 75:22:170125 75:22:170128 75:22:170138 75:22:170145 75:22:170149 75:22:260101 75:22:260102 75:22:420101 75:22:420102 75:22:430102 75:22:660109 75:22:660120 75:22:680201 75:22:680401 75:22:680601 75:22:681001 75:22:681201 75:22:690101 75:22:700101 75:22:700102 75:22:700301 75:22:710102 75:22:710201 75:22:170105 75:22:730801 75:22:770101 75:22:780106 75:22:802101 75:22:802401 75:22:802501 75:22:850901 75:22:851001 |  |  | Земли населенных пунктов |
| 2.8. |  | Городской округ «Поселок Агинское» Забайкальского края | 75:33:180124 |  |  | Земли населенных пунктов |
| 2.9. |  | Городской округ «Город Чита» | 75:32:010417 75:32:010420 75:32:010430 75:32:010605 75:32:010622 75:32:010640 75:32:010646 75:32:010669 75:32:010670 75:32:010706 75:32:020809 75:32:020118 75:32:020162 75:32:030601 75:32:030603 75:32:030604 75:32:030610 75:32:030628 75:32:030642 75:32:030659 75:32:030758 75:32:030759 75:32:030760 75:32:030765 75:32:030801 75:32:030807 75:32:030809 75:32:030864 75:32:040333 75:32:040342 75:32:040362 75:32:040512 |  |  | Земли населенных пунктов |
| 2.10. |  | Приаргунский муниципальный округ Забайкальского края | 75:17:180114 75:17:180116 75:17:180118 |  |  | Земли населенных пунктов |
| 3. Перечень кадастровых кварталов, указанных в заявке Забайкальского края о предоставлении субсидии на проведение комплексных кадастровых работ в 2024 году |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Муниципальный район «Агинский район» Забайкальского края |  |  | 75:33:080101 75:33:080103 75:33:110101 75:33:110102 75:33:110103 75:33:110104 75:33:110105 | Земли населенных пунктов |
| 3.2. |  | Муниципальный район «Дульдургинский район» Забайкальского края |  |  | 75:35:010106 75:35:010108 75:35:010109 75:35:010110 75:35:010111 75:35:010112 75:35:010113 75:35:010114 75:35:010115 75:35:010116 75:35:010117 75:35:010118 75:35:010119 75:35:010120 75:35:010121 75:35:010122 75:35:010123 75:35:110101 | Земли населенных пунктов |
| 3.3. |  | Муниципальный район «Могойтуйский район» Забайкальского края |  |  | 75:34:010101 75:34:090101 | Земли населенных пунктов |
| 3.4. |  | Муниципальный район «Ононский район» Забайкальского края |  |  | 75:15:120101 | Земли населенных пунктов |
| 3.5. |  | Приаргунский муниципальный округ Забайкальского края |  |  | 75:17:140101 75:17:140103 75:17:160101 | Земли населенных пунктов |
| 3.6. |  | Муниципальный район «Тунгокоченский район» Забайкальского края |  |  | 75:27:080101 75:27:080102 75:27:160101 | Земли населенных пунктов |
| 3.7. |  | Муниципальный район «Чернышевский район» Забайкальского края |  |  | 75:21:050101 75:21:050102 75:21:200101 75:21:200102 75:21:200103 75:21:200104 75:21:220101 75:21:220102 | Земли населенных пунктов |
| 3.8. |  | Муниципальный район «Читинский район» Забайкальского края |  |  | 75:22:110101 75:22:160101 75:22:170101 75:22:380101 75:22:380102 75:22:390102 75:22:510101 75:22:510102 75:22:520105 75:22:520106 75:22:520108 75:22:530101 75:22:530102 75:22:660122 | Земли населенных пунктов |
| 3.9. |  | Городской округ «Поселок Агинское» Забайкальского края |  |  | 75:33:180130 75:33:180133 75:33:180136 75:33:180137 | Земли населенных пунктов |
| 3.10. |  | Городской округ «Город Чита» |  |  | 75:32:010211 75:32:010212 75:32:010215 75:32:010417 75:32:010649 75:32:020322 75:32:020323 75:32:020526 75:32:020527 75:32:020528 75:32:020801 75:32:020802 75:32:020803 75:32:020808 75:32:020811 75:32:020815 75:32:021220 75:32:030109 75:32:030144 75:32:030161 75:32:030186 75:32:030503 75:32:030519 75:32:030520 75:32:030609 75:32:030610 75:32:040201 75:32:040211 75:32:040318 75:32:040333 75:32:040337 75:32:040338 75:32:040339 75:32:040340 75:32:040342 75:32:040343 75:32:040349 75:32:040508 75:32:040509 75:32:040513 75:32:040701 75:32:040734 | Земли населенных пунктов |

______________».

__________________